HACKATHON L’ÉTUDIANT × ALBERT SCHOOL

4 développeurs • 1 mois • 3 plateformes

Guide Technique Ultime

ORI — Crazy Eight

Web App  +  Extension Chrome  +  App Mobile

Architecture complète, plan d’exécution par semaine, code clé, et prompts Antigravity pour chaque module.

Avril 2026

# 1. Ce qu’on a reçu

L’Étudiant nous fournit un accès à ORI, leur chatbot d’orientation, via un Vertex AI Reasoning Engine sur GCP. Le modèle est déjà déployé et configuré avec un RAG sur le contenu éditorial de L’Étudiant. On ne touche pas au modèle. On construit l’expérience utilisateur autour.

|  | API ORI — Références GCP Project : letudiant-data-prod ¦ Engine ID : 7428309353347678208 ¦ Région : europe-west1 Auth : Service Account JSON (/credentials/) ¦ SDK : google-cloud-aiplatform Interface : engine.query(config={"thread_id": str}, message=str) → réponse texte |
| --- | --- |

|  | ⚠ Étape zéro absolue Lancer le sample Docker fourni et vérifier que l’appel ORI retourne une réponse. Si les credentials ne marchent pas, RIEN ne marche. Tester avant tout le reste. |
| --- | --- |

# 2. Vision produit — 3 plateformes

L’écosystème ORI se déploie sur trois surfaces qui partagent le même backend et le même profil étudiant.

| Plateforme | Rôle | Tech |
| --- | --- | --- |
| Web App | Expérience complète : profil, chat, salons, newsletter, docs, QR passport, pricing | Next.js 14 + Tailwind + shadcn/ui → Vercel |
| Extension Chrome | Assistant contextuel sur Parcoursup, L’Étudiant.fr, Onisep, sites d’écoles. Analyse la page, ORI donne un avis personnalisé en sidebar. | Manifest V3 + React popup/sidebar |
| App Mobile | Chat ORI, QR passport en poche, notifications salons, feedback post-salon | React Native / Expo |

## 2.1 Extension Chrome — Plan A et Plan B

|  | PLAN A — Assistant contextuel (ambitieux) L’étudiant navigue sur Parcoursup, Onisep ou un site d’école. L’extension détecte la page (content script), extrait le contenu pertinent (nom formation, école, description), l’envoie au backend avec le profil de l’étudiant. ORI retourne un avis personnalisé affiché dans une sidebar injectée : score de matching, analyse, questions à se poser, articles L’Étudiant liés. |
| --- | --- |

|  | PLAN B — Popup chat rapide (fallback sécurisé) Si le plan A prend trop de temps ou pose des problèmes de parsing sur les sites cibles : l’extension est un simple popup avec le chat ORI intégré, accès rapide depuis n’importe quel site. Le profil est quand même chargé depuis Supabase. Temps de dev : 1-2 jours max. |
| --- | --- |

Sites cibles (Plan A)

- parcoursup.fr — fiches formations (parser le nom, l’établissement, les attendus)

- letudiant.fr — articles, fiches écoles, classements

- onisep.fr — fiches métiers et formations

- Sites d’écoles — détection générique via meta tags et contenu de page

Critère de bascule Plan A → Plan B

Si au jour 10 le content script ne parse pas correctement au moins 2 sites cibles sur 3 (Parcoursup + L’Étudiant), basculer sur le Plan B. Le popup chat est déjà préparé dans les deux cas car il sert de fallback dans le plan A quand le site n’est pas reconnu.

# 3. Architecture technique

## 3.1 Vue d’ensemble

┌───────────────────────────────────────────────────────┐

│  CLIENTS (3 surfaces, même API)                     │

│                                                       │

│  Next.js (Vercel)  │  Chrome Ext.  │  Expo (Mobile)  │

└──────────────────┴─────────────┴────────────────┘

│ HTTPS

┌───────────────────────────────────────────────────────┐

│  BACKEND API — FastAPI (Cloud Run / Railway)          │

│                                                       │

│  /api/chat     │  /api/profile  │  /api/fairs      │

│  /api/passport │  /api/news     │  /api/docs       │

│  /api/feedback │  /api/auth     │                  │

└───────┴─────────────┴─────────────┴──────────────────┘

│                      │

▼                      ▼

Vertex AI (ORI)         Supabase

Reasoning Engine        PostgreSQL + Auth

## 3.2 Stack détaillée

| Couche | Technologie | Déploiement |
| --- | --- | --- |
| Backend API | FastAPI (Python 3.12) | Google Cloud Run ou Railway |
| Base de données | Supabase PostgreSQL | Supabase Cloud (free tier) |
| Auth | Supabase Auth (email/password) | Intégré Supabase |
| Web App | Next.js 14 + Tailwind + shadcn/ui | Vercel |
| Extension Chrome | Manifest V3 + React + Vite | Chrome Web Store (ou local) |
| App Mobile | React Native + Expo | Expo Go (dev) + builds EAS |
| IA / Chat | Vertex AI Reasoning Engine | GCP (fourni par L’Étudiant) |
| QR Code | qrcode (Python) + react-native-qrcode | Généré côté serveur |

## 3.3 Modèle de données Supabase

-- Profils étudiants

CREATE TABLE profiles (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

user_id UUID REFERENCES auth.users(id),

name TEXT, city TEXT, level TEXT,

interests TEXT[], strengths TEXT[],

mobility BOOLEAN DEFAULT false,

target_diploma TEXT,

is_premium BOOLEAN DEFAULT false,

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),

updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

);

-- Historique conversations

CREATE TABLE conversations (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

user_id UUID REFERENCES auth.users(id),

thread_id TEXT UNIQUE,

messages JSONB DEFAULT '[]',

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

);

-- Salons

CREATE TABLE fairs (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

name TEXT, date DATE, city TEXT, region TEXT,

address TEXT, topics TEXT[], target_levels TEXT[],

schools_count INT, description TEXT

);

-- Feedback post-salon

CREATE TABLE feedback (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

user_id UUID REFERENCES auth.users(id),

fair_id UUID REFERENCES fairs(id),

visited_schools TEXT[], surprises TEXT,

new_interests TEXT[], rating INT,

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

);

# 4. Plan d’exécution — 4 semaines

Répartition par semaine avec assignation par dev (D1, D2, D3, D4). Chaque semaine produit un livrable testable.

| SPRINT S1 | Fondations — Backend + Auth + Chat Semaine 1 — Tout le monde peut parler à ORI |
| --- | --- |

| Dev | Tâches | Livrable |
| --- | --- | --- |
| D1 — Backend | FastAPI setup, endpoint /api/chat (proxy Vertex AI), /api/auth (Supabase), CORS, Dockerfile, déploiement Cloud Run | API live avec chat ORI fonctionnel |
| D2 — Web | Next.js setup, Tailwind + shadcn/ui, layout (sidebar), page /chat, intégration API, auth flow email | Web app avec chat ORI déployée sur Vercel |
| D3 — Mobile | Expo init, navigation (React Navigation), écran Chat, client API, auth Supabase mobile | App mobile avec chat ORI dans Expo Go |
| D4 — Extension | Manifest V3 scaffold, popup React + Vite, auth via token Supabase stocké en chrome.storage, popup chat basique | Extension installable avec chat ORI en popup |

|  | Livrable S1 Les 4 plateformes tapent sur la même API et peuvent parler à ORI. Auth unifiée via Supabase. Un même compte fonctionne partout. |
| --- | --- |

| SPRINT S2 | Persona + Fair Shotgun + QR Passport Semaine 2 — Personnalisation et salons |
| --- | --- |

| Dev | Tâches | Livrable |
| --- | --- | --- |
| D1 — Backend | CRUD /api/profile, injection profil dans contexte ORI, /api/fairs + matching algorithm (scoring 0-100), /api/passport (QR code), seed 15 salons réalistes | API profil + salons + QR |
| D2 — Web | Page /profile (formulaire multi-étapes), page /fairs (cards avec score, filtres), page /passport (QR display + download) | Web app avec profil et salons |
| D3 — Mobile | Écran Profil, écran Salons (FlatList + swipe cards), écran QR Passport (affichage plein écran, luminosité max) | App mobile avec profil et QR |
| D4 — Extension | Content script Plan A : détection Parcoursup + L’Étudiant.fr, extraction titre/contenu formation, envoi au backend, sidebar injectée avec réponse ORI | Extension qui analyse les pages Parcoursup |

|  | Checkpoint Plan A extension Si le content script parse correctement Parcoursup et L’Étudiant.fr → on continue. Sinon → bascule Plan B (popup chat enrichi avec contexte profil). |
| --- | --- |

| SPRINT S3 | Reasoning + Newsletter + Feedback + Docs Semaine 3 — L’écosystème complet |
| --- | --- |

| Dev | Tâches | Livrable |
| --- | --- | --- |
| D1 — Backend | /api/newsletter/preview (matching articles ↔ profil), /api/feedback (CRUD + update profil auto), /api/docs/generate (proxy ORI avec prompt spécifique CV/LM/Parcoursup), seed 25 articles | API complète toutes features |
| D2 — Web | Visible Reasoning (panneau sous chaque réponse), page /newsletter, page /feedback (formulaire conversationnel), page /docs (sélection + génération + preview) | Web app end-to-end |
| D3 — Mobile | Écran Newsletter, écran Feedback (UI conversationnelle), écran Docs, notifications push pour salons à venir | App mobile complète |
| D4 — Extension | Plan A : ajout Onisep + sites écoles génériques, amélioration sidebar (profil affiché, score matching, articles liés). Plan B : popup enrichi avec historique conversation | Extension finalisée |

| SPRINT S4 | Freemium + Polish + Démo Semaine 4 — Finition et préparation démo |
| --- | --- |

| Dev | Tâches | Livrable |
| --- | --- | --- |
| D1 — Backend | Feature gating freemium (middleware premium check), rate limiting, logs, tests, sécurité API | Backend production-ready |
| D2 — Web | Page /pricing (Free vs ORI+), landing page (/), overlay premium blur, responsive final, animations, loading states | Web app polishée |
| D3 — Mobile | Gating premium, polish UI, animations, splash screen, icône app, build APK/IPA via EAS | App buildable |
| D4 — Extension | Polish popup/sidebar, icône extension, page d’onboarding, packaging CRX final | Extension prête |

|  | ⭐ Toute l’équipe semaine 4 Préparer le scénario de démo ensemble. Créer un profil étudiant pré-rempli parfait. Répéter le flow : Landing → Inscription → Profil → Chat personnalisé → Extension sur Parcoursup → Salons matchés → QR Passport → Feedback → Newsletter → Docs → Pricing. Le tout avec les 3 plateformes ouvertes côte à côte. |
| --- | --- |

# 5. Code clé

## 5.1 Client ORI (backend)

# services/ori_client.py

import vertexai, uuid

from vertexai.preview import reasoning_engines

vertexai.init(project="letudiant-data-prod", location="europe-west1")

engine = reasoning_engines.ReasoningEngine("7428309353347678208")

def chat(message: str, thread_id: str = None, profile: dict = None):

thread_id = thread_id or str(uuid.uuid4())

if profile:

prefix = (f"[PROFIL] {profile['name']}, {profile['city']}, "

f"{profile['level']}, {', '.join(profile['interests'])}"

f" [FIN PROFIL]\n\n")

message = prefix + message

resp = engine.query(config={"thread_id": thread_id}, message=message)

return {"response": resp, "thread_id": thread_id}

## 5.2 Extension Chrome — Content Script (Plan A)

// content.js — injecté sur les sites cibles

const PARSERS = {

'parcoursup.fr': () => ({

type: 'formation',

name: document.querySelector('h1')?.textContent?.trim(),

school: document.querySelector('.establishment')?.textContent?.trim(),

description: document.querySelector('.description')?.textContent?.trim(),

url: window.location.href,

}),

'letudiant.fr': () => ({

type: 'article',

title: document.querySelector('h1')?.textContent?.trim(),

content: document.querySelector('article')?.textContent?.slice(0, 500),

url: window.location.href,

}),

};

const host = Object.keys(PARSERS).find(h => location.hostname.includes(h));

if (host) {

const pageData = PARSERS[host]();

chrome.runtime.sendMessage({ type: 'PAGE_DATA', data: pageData });

}

## 5.3 Structure des fichiers

/backend

├─ main.py                    # FastAPI + CORS + routers

├─ routers/                   # chat, profile, fairs, passport, newsletter,

│                              docs, feedback, auth

├─ services/                  # ori_client, matching, qr_generator

├─ models/schemas.py          # Pydantic models

├─ db.py                      # Supabase client

├─ credentials/.gitkeep

└─ Dockerfile + requirements.txt

/frontend (Next.js)

├─ app/ (chat, profile, fairs, passport, newsletter,

│        docs, feedback, pricing, page.tsx)

├─ components/ + lib/

/mobile (Expo)

├─ app/ (screens : Chat, Profile, Fairs, QR, Feedback...)

├─ components/ + services/

/extension (Chrome)

├─ manifest.json

├─ src/ (popup/, sidebar/, content/, background.js)

└─ vite.config.ts

## 5.4 Variables d’environnement

# Backend (.env)

GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=./credentials/letudiant-data-prod-albert.json

ORI_ENGINE_ID=7428309353347678208

SUPABASE_URL=https://xxxxx.supabase.co

SUPABASE_SERVICE_KEY=eyJhbGci...

# Frontend (.env.local)

NEXT_PUBLIC_API_URL=https://ori-api.railway.app

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://xxxxx.supabase.co

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGci...

# Mobile (app.config.js)

API_URL + SUPABASE_URL + SUPABASE_ANON_KEY (mêmes valeurs)

# Extension (pas de .env, stocker dans chrome.storage.local)

# 6. Prompts Google Antigravity

7 prompts à exécuter dans l’ordre. Chaque prompt suppose que le précédent a été implémenté. Adapter le prompt au client concerné (web, mobile ou extension).

PROMPT 1 — Backend FastAPI + Supabase + Auth + Chat ORI

Je construis un backend FastAPI pour un hackathon L’Étudiant. C’est le backend centralisé d’une app multi-plateforme (web + mobile + extension Chrome). CONTEXTE : - ORI = chatbot IA sur Vertex AI Reasoning Engine (GCP) - Project ID : letudiant-data-prod ¦ Engine ID : 7428309353347678208 - Appel : vertexai.init(project=..., location="europe-west1") engine = reasoning_engines.ReasoningEngine(ENGINE_ID) response = engine.query(config={"thread_id": str}, message=str) - Auth/BDD : Supabase (j’ai déjà un projet avec URL + service key) CE QUE JE VEUX : 1. FastAPI avec structure /routers + /services + /models 2. Connexion Supabase (supabase-py) pour auth + CRUD 3. Auth : inscription/login par email via Supabase Auth. Middleware qui vérifie le JWT Supabase sur chaque route protégée. 4. POST /api/chat : { message, thread_id? } → proxy Vertex AI → { response, thread_id } 5. GET /health 6. CORS ouvert (origines : localhost:3000, vercel app, chrome-extension://) 7. Dockerfile fonctionnel + requirements.txt 8. Structure prête pour ajouter d’autres routers (profile, fairs, etc.) Génère tout le code fichier par fichier, prêt à déployer sur Railway ou Cloud Run.

PROMPT 2 — Frontend Next.js — Chat + Auth + Layout

Je continue le projet hackathon ORI. Le backend FastAPI est déployé avec auth Supabase + chat. Frontend Next.js 14 (App Router) + Tailwind + shadcn/ui : 1. Auth : pages /login et /signup, email/password via Supabase JS SDK (@supabase/ssr), middleware pour protéger les routes, session persistée 2. Layout : sidebar (Chat, Profil, Salons, Newsletter, Docs, Passport) + header user 3. Page /chat : conversation UI, messages user+assistant, input sticky bottom, loading state, scroll auto, thread_id lié au user 4. Le chat appelle POST API_URL/api/chat avec le JWT Supabase en header Authorization 5. Design dark moderne, police Inter, responsive mobile 6. Déployable sur Vercel Génère tous les fichiers. Le backend est à : [API_URL]

PROMPT 3 — App Mobile Expo — Chat + Auth

Je continue le projet hackathon ORI. Backend FastAPI + Web Next.js fonctionnels. App mobile React Native + Expo (SDK 51+) : 1. Expo Router (file-based routing) : tabs (Chat, Profil, Salons, QR) 2. Auth : écrans Login/Signup, Supabase JS SDK, token stocké via SecureStore 3. Écran Chat : FlatList inversée, input avec KeyboardAvoidingView, appel même API 4. Client API partagé : base URL configurable, JWT en header 5. Design dark cohrent avec la web app, SafeAreaView Génère la structure complète Expo. Le backend est à : [API_URL]

PROMPT 4 — Extension Chrome — Plan A contextuel + Plan B popup

Je continue le projet hackathon ORI. Backend + Web + Mobile fonctionnent. Extension Chrome Manifest V3 : 1. manifest.json : permissions activeTab, storage, host_permissions pour parcoursup.fr, letudiant.fr, onisep.fr 2. Popup React (Vite build) : mini chat ORI, login Supabase (récupérer le token depuis le cookie web app ou login dans le popup), profil résumé 3. Content script (PLAN A) : injecté sur les sites cibles. Parse la page : - Parcoursup : nom formation + établissement + attendus - L’Étudiant.fr : titre article + contenu - Onisep : fiche métier/formation Envoie le contenu parsé au background script. 4. Background script : reçoit les données parsées, appelle POST /api/chat avec le contexte page + profil, retourne la réponse 5. Sidebar injectée (PLAN A) : panneau latéral dans la page avec : - Réponse ORI contextuelle ("Cette formation matche à X% ton profil") - Résumé du profil étudiant - Articles L’Étudiant liés 6. PLAN B fallback : si le content script ne marche pas sur un site, afficher juste le popup chat classique (déjà codé en étape 2) Build avec Vite. Génère toute la structure, manifest inclus.

PROMPT 5 — Profil + Salons + QR Passport (tous clients)

Je continue le projet ORI. Les 4 plateformes ont le chat fonctionnel. BACKEND — ajouter : 1. Table Supabase "profiles" : user_id, name, city, level (seconde/première/terminale/bac+1/bac+2/bac+3+), interests TEXT[], strengths TEXT[], mobility BOOL, target_diploma, is_premium 2. POST /api/profile, GET /api/profile/{user_id} 3. Modifier /api/chat : si profil existe, injecter [PROFIL] Prénom, Ville, Niveau, Intérêts [FIN PROFIL] en préambule 4. Table "fairs" + seed 15 salons réalistes (Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Marseille, Toulouse, Nantes, Strasbourg...) 5. GET /api/fairs, GET /api/fairs/recommended/{user_id} Scoring : ville=40pts, intérêts communs=40pts, niveau=20pts 6. POST /api/passport/{user_id} : QR code base64 encodant le profil résumé WEB — ajouter : - Page /profile : formulaire 4 étapes (infos → intérêts → forces → résumé) - Page /fairs : cards avec score, filtres ville + thème - Page /passport : QR grand format + download - Badge "Profil actif" sur le chat si profil existe MOBILE — ajouter : - Écran Profil (même formulaire adapté mobile) - Écran Salons (FlatList + pull-to-refresh + score) - Écran QR (affichage plein écran, luminosité boostée)

PROMPT 6 — Reasoning + Newsletter + Feedback + Docs

Je continue le projet ORI. Profil, salons et QR fonctionnent. BACKEND : 1. Modifier /api/chat : ajouter champ "reasoning" simulé dans la réponse : { signals: [str], sources: [str], confidence: float } Extraire mots-clés du message + profil pour simuler 2. Table "articles" + seed 25 articles fictifs taggés par topic 3. GET /api/newsletter/preview/{user_id} : 8 articles pertinents 4. POST /api/feedback : { user_id, fair_id, visited_schools, surprises, new_interests, rating }. Met à jour le profil auto. 5. POST /api/docs/generate : { user_id, doc_type: cv¦cover_letter¦parcoursup, target_school, target_program }. Appel ORI avec prompt spécifique. WEB : Visible Reasoning (panneau), /newsletter, /feedback (conversationnel), /docs (sélection + génération + preview + copier) MOBILE : mêmes écrans adaptés, notifications push salons EXTENSION : enrichir la sidebar avec les sources + score

PROMPT 7 — Freemium + Landing + Polish final

Je continue le projet ORI. Tout est fonctionnel. Dernière étape. BACKEND : - Champ is_premium sur le profil - Middleware : vérifier premium sur /passport, /docs/generate, newsletter complète. Retourner 403 { error: "premium_required" } WEB : - Page /pricing : Free vs ORI+ (4.99€/mois fictif) Free : chat + profil basique + 3 articles newsletter + salons sans score ORI+ : tout (profil complet, QR, newsletter perso, feedback, docs) - Overlay blur + bouton "Passer à ORI+" sur features premium - Landing page (/) : hero + grille 8 features + "Comment ça marche" 3 étapes - Toggle settings pour simuler premium (démo) - Responsive final, animations framer-motion, loading skeletons, toasts MOBILE : gating premium, splash screen, icône app, build EAS EXTENSION : onboarding page, icône finale, packaging CRX POLISH général : un flow de démo sans accroc du début à la fin.

# 7. Tips pour le jour de la démo

|  | Flow de démo idéal Ouvrir côte à côte : web app + téléphone + navigateur avec extension. 1. Landing page → Inscription → Créer profil 2. Chat ORI avec profil actif (montrer la personnalisation) 3. Ouvrir Parcoursup → extension analyse la fiche → sidebar ORI apparaît 4. Aller sur /fairs → salons matchés avec scores 5. Générer le QR Passport → le montrer sur le téléphone 6. Simuler un feedback post-salon → profil mis à jour 7. Newsletter personnalisée 8. Générer un projet Parcoursup via Docs Assistant 9. Montrer la page Pricing → boucler sur le business model |
| --- | --- |

| 1 | Préparer un profil étudiant pré-rempli parfait avec des intérêts variés pour que le matching soit spectaculaire. |
| --- | --- |
| 2 | Tester le flow complet 3 fois avant la démo. Chaque bug trouvé en répétition est un bug évité en live. |
| 3 | Le QR code sur le téléphone est le moment wow. Monter la luminosité à fond, montrer le scan en direct si possible. |
| 4 | L’extension Chrome sur Parcoursup est le différenciateur. Si elle marche bien, la montrer en premier dans les features innovantes. |
| 5 | Prévoir un hotspot 4G. Le WiFi de hackathon tombe toujours au pire moment. |
| 6 | Avoir des captures d’écran/vidéos de backup de chaque feature. Si quelque chose plante en live, montrer la vidéo. |
| 7 | Insister sur le pont digital ↔ physique dans le pitch. C’est ce que personne d’autre n’aura : un produit qui crée une boucle entre le site, le téléphone et le salon. |
| 8 | Terminer le pitch par le business model freemium. Montrer que ORI passe de centre de coût à business line avec un modèle chiffré : 3.8M users × 2% conversion × 4.99€ = 380K€ ARR. |

Ship it. 🚀